## Slide 1
20xx年
マイル
ストーン
システム
開発
業務
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
20xx年
【サンプル】マスタースケジュール
キックオフミーティング
(7/20)
業者発注(9/20)
システムリリース
(1/1)
ステコミ
(3/20)
基本設計
詳細設計
プログラ
ミング
テスト
移行
システム
要件定義
業務要件定義
プロジェクト
計画
メンバー選定
業者選定
業務マニュアル作成
ユーザー
教育
ステコミ
準備
予算調整
教育コンテンツ作成
操作マニュアル
作成
システム環境準備